**Uma imagem contendo Forma

Descrição gerada automaticamente**

Data da Reunião

Data:13/10/2020

Horário:15:45

Local: Discord

* **Assunto da Reunião: Dailly e discussões sobre a situação.**
* **Participantes Presentes: Gabriel, Gustavo, Ju, Mathias, Bruno, Karla**
* **Participantes Ausentes: -**
* **Responsável pela ata: Bruno Pinheiro A. Teixeira**

**Relatório**Foi discutido sobre a atual situação do grupo em relação aos prazos, se estamos dentro do prazo planejado ou se estamos atrasados. Gabriel e Mathias julgam estarmos dentro do prazo e até um pouco adiantados, já Karla, Bruno e Gustavo julgam o grupo como atrasado por estarmos com um prazo curto e com um projeto começado do 0. Foi discutido também as mudanças no site para se adequar às mudanças na reunião passada (Mudança de nome).

**Decisões**  
Alguns membros citaram que realizar pesquisa sobre segurança de banco de dados agora, nessa sprint, seria desperdício de tempo, portanto, o ScrumMaster decidiu a retirada desse entregável da semana.

Adicionamos também algumas tarefas aos entregáveis da semana devido a demanda levantada pela aula de Arquitetura Computacional.

Adotaremos a partir de hoje o sistema de dia limite para entrega de tarefas, caso o membro não consiga entregar até a dita data, ele deverá justificar. Caso o grupo julgue como necessário, será repassada para outro membro do grupo.

**Pendências**

**Dúvidas**